Risikoanalyse

Die Risikoanalyse dient dazu, mögliche Risiken zu identifizieren, diese gemäss deren Wichtigkeit zu bewerten, Strategien zu entwickeln und Massnahmen zu definieren, um die Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. den Schaden im Eintrittsfall zu reduzieren.

Folgende Risiken wurden im Kontext des Projekts identifiziert:

- Ausfall eines Teammietglieds

- Missgeschick eines Teammitglieds (aus Versehen was löschen)

- Unterrichtsausfall

- Host Fehler / Server Errors

- Zugriff Problemen

# Bewertungen

Die folgende Tabelle listet die Eintrittswahrscheinlichkeit, der Schaden sowie die Bewertung der Risiken des Projekts auf:

| Risiko | Eintritts-wahr-scheinlich-keit | Schaden | Bewertung (gering, mittel, hoch) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausfall eines Teammietglieds | Hoch | Unser Zeitplan wird durcheinandergebracht und Zeitdruck kann entstehen. | Mittel |
| Missgeschickt eines Teammitglieds | Mittel | Wichtige Daten werden gelöscht oder anderweitig unbrauchbar gemacht. Führt zum Verlust von Arbeitsfortschritt. | Hoch |
| Ausfall Unterricht | Mittel | Wir können nicht zusammen vor Ort mit dem Team zusammenarbeiten und somit wichtige Zeit verlieren die wir zu viert hätten nützen können. | Mittel |
| Host Fehler | Mittel | Webseite kann nicht veröffentlicht werden und einen Ersatz zu finden kostet viel Zeit. | Mittel |
| Zugriffsprobleme | Gering | Falls ein Teammitglied ausfällt und die anderen auf diese Datei/Ordner nicht zugreifen können, bringt das ebenfalls den ganzen Plan durcheinander und resultiert in einem Zeitverlust. | Hoch |

# Strategien

Die folgende Tabelle listet die Strategien zum Umgang mit den wichtigsten Risiken des Projekts auf:

| Risiko | Vermeiden Reduzieren Abwälzen Akzeptieren | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Ausfall eines Teammitglied | Abwälzen | Andere Teammitglieder müssen dann die Arbeit des Teammitglieds übernehmen. |
| Missgeschick eines Teammitglieds | Abwälzen | Ein Teammietglied löscht aus Versehen etwas und könnte so die ganze Arbeit zunichtemachen. |
| Ausfall Unterricht | Akzeptieren | Wir können uns per Zoom-call oder per Chat besprechen. |
| Host-Fehler | Reduzieren | Die Webseite kann am Ende nicht gehostet werden. |
| Zugriffsprobleme | Vermeiden | Nicht alle Mitglieder haben Zugriff und somit können wir nicht Zusammenarbeiten. |

# Massnahmen

Die folgende Tabelle listet die Massnahmen zum Umgang mit den wichtigsten Risiken des Projekts auf:

| Risiko | Massnahmen |
| --- | --- |
| Ausfall eines Teammitglied | Jeder weisst am welchen Tag, wer etwas machen muss/machen soll. Entweder kann das Teammitglied an einem späteren Datum seine Arbeit nachholen oder ein anderes Teammitglied übernimmt diese Arbeit. |
| Missgeschick eines Teammitglieds | Durch Back-Ups kann man das Risiko Abwälzen, da es viele verschieden Kopien gibt, wäre der Verlust von Daten nicht so schlimm. |
| Ausfall Unterricht | Wir arbeiten zuhause im Zoom Call zusammen und können somit wie gewöhnlich zusammen weiterarbeiten. |
| Host-Fehler | Durch regelmässiges Hosten können wir Host-Webseite testen und Erfahrungen sammeln wie gehostet wird. Dadurch entsteht keine Überraschung am Ende. |
| Zugriffsprobleme | Wir organisieren uns gut und jedes Mitglied bekommt die notwendigen Rechte. |