## Slide 1: Finanzappli
Zoé, Khalil, Luka, Berat

## Slide 2: Ausgangslage
Wunsch, Budget zu kontrollieren
Wunsch auf Übersicht
Einfacher Weg

## Slide 3: Ziele
Ausgaben und einnahmen eingeben und tracken
Übersichten haben in form von Grafiken
Finanzstipps und andere Informationen überbringen

## Slide 4: Anforderungen
Registrieren und Login.
Einkommen und Ausgaben speichern.
Finanztipps geben.
Einkommen und Ausgaben sortieren/filtern.
Übersichtlichkeit durch Grafiken.

## Slide 5: Lösungen
DB mit Docker für die Datenspeicherung (schon Erfahrung, zur zeit der Planung das einzige, was wir wirklich kennengelernt haben)
Vue: schnell, viel Erfahrung und leichte Integration von Funktionen

## Slide 6: Herausforderungen
Mangel an Zeit für die Umsetzung (Risiko)
zu viele Personen
Probleme mit Docker (Erfahrung aus anderen Projekten)

## Slide 7: Massnahmen
Wer fertig ist, hilft
Arbeit sinnvoll einteilen
Docker ersetzen durch supabase (neu aber bereits Erfahrung)

## Slide 8: Projektziele erreicht?
Alle Projektziele wurden erreicht.
Zeitlich schneller fertig als geplant. (wesentlich durch DB)

## Slide 9: Was würde wir nächstes Mal andres machen
Die Dokumentation sauberer machen
Besser Aufgaben Verteilung (mit den Informationen von jetzt)
Mehr miteinander kommunizieren

## Slide 10: Demonstration